Axe d’amélioration de l’application Parc d’Attraction

avec estimation en jours

Les propositions présentées sont des améliorations fonctionnelles (côté utilisateur) et techniques (qualité, sécurité, robustesse, performance). Les estimations sont données en jours-homme (JH), pour un développeur, hors imprévus.1. Améliorations fonctionnelles (UX / métier)

- Sélecteur de langue simplifié : mise en place d’un switch FR/EN plus transparent sans dépendre de deux sites distincts.
Estimation : 1–2 JH

- Gestion complète des critiques : édition/suppression, signalement, modération, tri et pagination.
Estimation : 2–4 JH

- Amélioration de l’espace admin : ergonomie, validations, confirmation de suppression, meilleure mise en page.
Estimation : 1–2 JH

- Recherche et filtres des attractions : recherche par nom, filtre par difficulté, tri.
Estimation : 1–2 JH

- Gestion des utilisateurs et rôles : rôles (admin/utilisateur), création de compte, affichage utilisateur connecté.
Estimation : 2–5 JH

2. Améliorations techniques (qualité, sécurité, robustesse)

- Sécurité renforcée : hash des mots de passe, requêtes SQL préparées, CORS restreint, validation des entrées.
Estimation : 2–4 JH

- Authentification robuste : expiration des tokens, refresh token, gestion standard des erreurs.
Estimation : 2–4 JH

- Tests automatisés : tests backend (API) et frontend (services et composants clés).
Estimation : 3–6 JH

- Logs et observabilité : logs structurés, endpoint de health, meilleure traçabilité.
Estimation : 1–2 JH

- Déploiement production Docker : build Angular, serveur statique via Nginx, configuration propre.
Estimation : 2–4 JH

- Qualité de code : typage strict, linting, nettoyage des warnings.
Estimation : 1–3 JH

- Performance : pagination API, compression, optimisation des appels.
Estimation : 1–3 JH

3. Estimation globale

Pour une version plus fiable, sécurisée et maintenable : environ 10 à 18 jours-homme.

4. Roadmap recommandée

- Sécurité et validation des données — 3 JH

- Améliorations fonctionnelles prioritaires — 3 à 5 JH

- Tests automatisés — 4 à 6 JH

- Mise en production propre — 2 à 4 JH